ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ АЯЗГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля 2021г.	                                                                                                                 № 48

### О внесении изменений в Постановление

### Администрации Аязгуловского сельского поселения

### №107 от 29.12.2020 года

«Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов

Аязгуловского сельского поселения

на 2021-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а также в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Аязгуловского сельского поселения до 2023 года и руководствуясь постановлением администрации Аязгуловского сельского поселения от 15.01.2019г. № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Аязгуловского сельского поселения», постановлением администрации Аязгуловского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Аязгуловского сельского поселения на  2021- 2023 годы» № 107 от 29.12.2021г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие благоустройства населенных пунктов Аязгуловского сельского поселения на 2021-2023 годы» (Приложение).

2. Обнародовать постановление в установленном законодательством порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Аязгуловского сельского поселения                                        К.Н.Хисматуллин

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Аязгуловского

сельского поселения

_______________К.НХисматуллин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

АЯЗГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021-2023 ГОДЫ»

ПАСПОРТ муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Аязгуловского сельского поселения на 2021-2023 годы» Ответственный исполнитель Администрация Аязгуловского сельского поселения Соисполнитель Администрация Аязгуловского сельского поселения МАУ «Управление Аязгуловского ЖКХ», подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий программы Подпрограмма Уличное освещение Подпрограмма Создание и оборудование площадок накопления ТКО Основная цель Программы 1) создание благоприятных, безопасных условий проживания населения Аязгуловского сельского поселения; 2) повышение уровня благоустройства территорий поселения в целях обеспечения и улучшения их внешнего вида; 3) улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения; 4) создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Аязгуловского сельского поселения, предусматривающей снижение негативного воздействия ТКО на население и окружающую среду, создание условий для приведение инфраструктуры в соответствии с требованиями законодательства, улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечение своевременного сбор и вывоза ТКО с территории Аязгуловского сельского поселения Задачи Программы - обеспечить бесперебойную работу уличного освещения; — Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов(ремонт памятников, ограждений); — Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; — Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок. - создание и обустройство мест контейнерных площадок для сбора (накопления) ТКО Конечные результаты муниципальной программы Улучшение условий проживания граждан Аязгуловского сельского поселения; Повышение уровня благоустройства Аязгуловского сельского поселения. Показатели муниципальной программы 1.Количество замененных ламп 2.Количество освещенных населенных пунктов 3.количествоустановленных (отремонтированных) памятников, ограждений 4. Количество проведенных субботников 5.вывезенное количество мусора 6. Строительство и обустройство контейнерных площадок 7. Приобретение контейнеров Период реализации Программы 2021-2023 годы Объем и источники финансирования 2021 год - 1476,9 тыс. рублей 2022год – 100,0 тыс.рублей 2023 год – 100,0 тысрублей Источник финансирования - средства бюджета поселения ВВЕДЕНИЕ Благоустройство территории Аязгуловского сельского поселения относится к приоритетным задачам местного самоуправления. Главными принципами при планировании работ по благоустройству являются социальная значимость работ, равномерный охват благоустройством всех населенных пунктов сельского поселения, а также участие населения в работах собственными силами и средствами. Важным элементом безопасности движения, является надежное освещение. В свою очередь, развитие неизбежно приводит к активизации жизнедеятельности в вечерние и ночные часы, что повышает требования к надежности, уровню и качеству наружного освещения. Одной из проблем сельского поселения являются несанкционированные свалки. Содержание территории поселения в чистоте и порядке является одной из главных задач. Для решения проблем разработана настоящая Программа. Мероприятия Программы направлены на улучшение комфортного проживания населения, соблюдения правил благоустройства и обеспечение чистоты. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Аязгуловского сельского поселения, рассчитанная на 2021-2023 годы и разработана с целью: -повышения уровня развития и улучшения среды проживания на территории Аязгуловского сельского поселения; - восстановления освещения на улицах деревень; - повышения привлекательности территории Аязгуловского сельского поселения. Повышение уровня благоустройства Аязгуловского сельского поселения создаст предпосылки для расширения внутренних и внешних хозяйственных и культурных связей поселения. Разработка и реализация Программы позволят подойти к решению проблемы низкого уровня благоустройства на территории населенных пунктов Аязгуловского сельского поселения, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Процесс текущего ремонта имеющихся объектов благоустройства, расположенных на территории Аязгуловского сельского поселения, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ. В соответствии со ст. 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения сельского поселения отнесены: 1) организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов поселения, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах сельского поселения. Социально-экономическое развитие Аязгуловского сельского поселения определяет благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования – как одну из приоритетных задач местного самоуправления. В 2016 г. Решением Совета депутатов Аязгуловского сельского поселения от 12.07.2016 г. № 25 были утверждены «Правила благоустройства, на территории Аязгуловского сельского поселения». Жители поселения с пониманием и одобрением стараются их выполнять, а недобросовестные привлекаются к административной ответственности. Вывозом ТБО на территории Аязгуловского сельского поселения занимается МУ «Управление Аязгуловского ЖКХ». Все предприятия и большинство граждан вносят посильный вклад в благоустройство сельского поселения. Жители ежегодно проводятся субботники по благоустройству на закрепленных территориях, расширенные совещания по благоустройству с приглашением общественных организаций, депутатов Аязгуловского сельского поселения. Руководители выделяют спецтехнику, транспорт и людские ресурсы для наведения чистоты и порядка в поселении. В темное время суток жители поселка испытывают неудобства перемещения по территории населенных пунктов поселения. Из-за отсутствия освещения создается неблагоприятная обстановка для школьников, особенно младших классов, идущих в школу и из школы в зимнее время. Восстановление существующих линий наружного освещения и строительство недостающих линий позволит создать благоприятные условия для проживания граждан в поселке. Управление работой сети наружного освещения, в основном, выполнено телемеханической связью, так как вследствие недостаточного финансирования очень медленно внедряется современная автоматизированная система управления. На рынке электротехнической продукции появились материалы и светотехника нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками. Для размещения светотехнической аппаратуры сегодня предлагаются самонесущий изолированный провод (СИП), светильники со светодиодными лампами. Внедрение передовых технологий и материалов позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию, повысить надежность и качество работы сети наружного освещения. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения является необходимым условием стабилизации и повышения уровня жизни населения. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории населенных пунктов сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания. Финансово-экономические механизмы обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов недостаточно эффективны и не соответствуют уровню развития сельского поселения. Отрицательные тенденции в динамике изменений уровня благоустройства территории населенных пунктов поселения обусловлены наличием следующих факторов: -отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории сельских муниципальных образований в рамках целевых федеральных и региональных программ. Текущий ремонт имеющихся объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории Аязгуловского сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала сельского поселения и эффективного обслуживания экономической деятельности населения сельского поселения, а также обеспечит в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства поселения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства основным направлениям социально-экономического развития сельского поселения; Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы низкого уровня благоустройства Аязгуловского сельского поселения, основывается на следующих критериях: 1. Повышение уровня благоустройства является одной из приоритетных задач развития экономики поселения. 2. Решение поставленных в Программе задач обусловлено необходимостью изменения качественного состояния уровня благоустройства территории населенных пунктов сельского поселения. Сведения о показателях муниципальной программы Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значение показателя(план) 2021 2022 2023 Количество замененных ламп шт 130 135 135 Количество освещенных улиц шт 36 36 36 Количество установленных (отремонтированных) памятников, ограждений шт 2 2 2 Количество проведенных субботников Шт. 4 4 4 Количество вывезенного мусора Куб.м 60 60 60 Строительство и обустройство контейнерных площадок шт. 20 - - Приобретение контейнеров шт. 43 - - ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Основными целями программы являются: 1) создание благоприятных, безопасных условий проживания населения Аязгуловского сельского поселения, повышение уровня благоустройства поселения; 2) повышение уровня благоустройства территорий поселения в целях обеспечения и улучшения их внешнего вида 3) улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения; 4) создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Аязгуловского сельского поселения, предусматривающей снижение негативного воздействия ТКО на население и окружающую среду, создание условий для приведение инфраструктуры в соответствии с требованиями законодательства, улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечение своевременного сбор и вывоза ТКО с территории Аязгуловского сельского поселения Достижение указанных целей Программы позволит достичь сбалансированности в развитии социально-экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные интересы Аязгуловского сельского поселения. Такое достижение в рамках Программы обеспечено выполнением следующих задач: - обеспечить бесперебойную работу уличного освещения; — Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов(ремонт памятников, ограждений); — Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; — Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок; - создание и обустройство мест контейнерных площадок для сбора (накопления) ТКО СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Сроки реализации Программы 2021-2023 годы. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ Для финансирования мероприятий используются средства местного бюджета. В программу заложены средства не в полном объеме в бюджет Аязгуловского сельского поселения на 2021 год - 1476,9 тыс. рублей; 2022 год – 100,0 тыс.рублей; 2023 год – 100,0 тыс.рублей. . КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Контроль за выполнением Программы осуществляется Главой администрации Аязгуловского сельского поселения и Советом депутатов Аязгуловского сельского поселения. Отчет об использовании бюджетных средств исполнителями мероприятий представляется Главе администрации Аязгуловского сельского поселения в установленном порядке. КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Реализация мероприятий Программы позволит: - повысить качественный уровень условий проживания граждан Аязгуловского сельского поселения; - повысить уровень благоустройства Аязгуловского сельского поселения. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Программные мероприятия по реализации программы представлены в Приложении 1.

# Таблица 1

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), подпрограммах муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Аязгуловского сельского поселения на 2021 и 2023 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов государственной программы (подпрограммы) - № показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Уличное освещение |
|  | Цель 1 | Обеспечить бесперебойную работу уличного освещения на территории Аязгуловского сельского поселения |
|  | Задача | Восстановление существующих линий наружного освещения и строительство недостающих линий позволит создать благоприятные условия для проживания граждан в поселке. |
| 1 | Основное мероприятие Уличное освещение | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 01.01.2021. | 31.12.2021 | Обеспечить бесперебойную работу уличного освещения, |  |  |
| 2 | Основное мероприятие установка и ремонт памятников, ограждений | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 01.01.2021. | 31.12.2021 | повышение уровня благоустройства территорий поселения в целях обеспечения и улучшения их внешнего вида |  |  |
| 3 | Основное мероприятие проведенние субботников | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 01.01.2021. | 31.12.2021 | повышение уровня благоустройства территорий поселения в целях обеспечения и улучшения их внешнего вида | …. | …… |
| 4 | Основное мероприятие вывоз мусора | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 01.01.2021. | 31.12.2021 | повышение уровня благоустройства территорий поселения в целях обеспечения и улучшения их внешнего вида |  |  |
|  | Создание и оборудование площадок накопления ТКО |
|  | Цель | создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Аязгуловского сельского поселения, предусматривающей снижение негативного воздействия ТКО на население и окружающую среду, создание условий для приведение инфраструктуры в соответствии с требованиями законодательства, улучшение санитарной и эпидемиологической безопасности населения, соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды, а также обеспечение своевременного сбор и вывоза ТКО с территории Аязгуловского сельского поселения |
|  | задача | создание и обустройство мест контейнерных площадок для сбора (накопления) ТКО |
|  | Основное мероприятие Строительство и обустройство контейнерных площадок | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 01.01.2021. | 31.12.2021 | повышение уровня благоустройства территорий поселения в целях обеспечения и улучшения их внешнего вида |  |  |
|  | Основное мероприятие Приобретение контейнеров | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 01.01.2021. | 31.12.2021 | повышение уровня благоустройства территорий поселения в целях обеспечения и улучшения их внешнего вида |  |  |

# Таблица 2

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Аязгуловского сельского поселения на 2021 -2023 годы»   за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | КЦСР | ККВР | оче- редной год | первый год плано- вого перио- да | второй год плано- вого перио- да | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| Муниципальная программа | Благоустройство Аязгуловского сельского поселения | всего | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 546 | 0500 |  | 6 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие | Уличное освещение | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 546 | 0503 | 0500746001 | 200 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Основное мероприятие | установка и ремонт памятников, ограждений | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 546 | 0503 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | проведение субботников (скашивание травы) | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 546 | 0503 | 0500746005 | 200 | 2,9 | - | - |  |
| Основное мероприятие | Вывоз мусора | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 546 | 0503 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Строительство и обустройство контейнерных площадок | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 546 | 0503 | 6330799600 | 200 | 759,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие | Приобретение контейнеров | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 546 | 0503 | 6330799600 | 200 | 215,0 |  |  |  |

Таблица 3

Расчет объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на исполнение публичных нормативных обязательств  в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе

| № п/п | Наименование | Нормативный акт | Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, Цср, Вр.) | Показатели | Годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | Размер выплаты (тыс. руб./чел.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оценка численности получателей (чел.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО <1> (тыс. руб.) |  |  |  |  |

<1> ПНО - публичное нормативное обязательство.

# Таблица 4

|  |  | Утверждено Ответственный исполнитель муниципальной программы «____________________________» _______________________ (подпись) «______» ________________ ____20 г. |
| --- | --- | --- |

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Аязгуловского сельского поселения на 2021 -2023 годы»

2 квартал (год) 2021 года

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия | показатель непосредственного результата | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие (установка (ремонт) памятников ограждений | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 01.04.21 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Оплата за уличное освещение. | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 01.07.21 | Потребление за ул.освещение, кВт | 166,5 | 27,7 | 500,0 | 321,3 |
| Основное мероприятие проведение субботников (скашивание травы) | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 01.07.21 | Приобретение лески, диска и масло для мотокосы |  |  | 2,9 |  |
| Основное мероприятие строительство и обустройство контейнерных площадок | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 01.07.21 | Количество площадок, шт. | 20 | 20 | 759,0 |  |
| Основное мероприятие приобретение контейнеров | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 01.07.21 | Количество контейнров, шт | 43 | 43 | 215,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 500,0 | 321,3 |
| в том числе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Ответственный исполнитель | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Соисполнитель 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Соисполнитель 2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| …. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |

Исполнитель

Зам.главы по фин.вопросам

_______________ (Степанюк О.А.) «02» июля 2021г.

Приложение № 3 к

Порядку

Методика оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется экономическим управлением муниципального образования на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения муниципального финансового органа.

3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = 1/n*CДЦi   , где

СДЦ - степень достижения целей (решения задач муниципальной программы);

- степень достижения i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы);

n - количество целей (показателей) муниципальной программы (подпрограммы).

Степень достижения i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы) ( ) может рассчитываться по формуле:

СДЦi=i(факт)/i(план)  = , где

- фактическое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы);

- плановое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы) (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

= , где

(для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

УФ =ФФ/ФП , где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ - фактический объем расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год;

ФП – плановый объем расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

3. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = УФ/СДЦ

4. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ экономическое управление муниципального образования составляет рейтинг эффективности муниципальных программ в отчетном году и присваивает муниципальным программам соответствующие ранги:

Уровень эффективности реализации муниципальной программы	Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (ЭП)	Ранг

Неэффективная	менее 0,5	четвертый

Уровень эффективности удовлетворительный	0,5 - 0,79	третий

Эффективная	0,8 - 1	второй

Высокоэффективная	более 1	первый