ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АЯЗГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» октября   2021г.		   № 72

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Благоустройство населенных пунктов

Аязгуловского сельского поселения

на 2021 -2023 годы»

На основании постановления администрации Аязгуловского сельского поселения №4 от 15.01.2019г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Аязгуловского сельского поселения»

администрация Аязгуловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Аязгуловского сельского поселения на 2021 -2023 годы» за 3 квартал 2021 года (согласно Приложения).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации Аязгуловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Аязгуловского сельского поселения                                        К.Н.Хисматуллин

# Приложение

|  |  | Утверждено Ответственный исполнитель муниципальной программы «Развитие благоустройства в Аязгуловском сельском поселении на 2021-2023 годы» Глава Аязгуловского сельского поселения ________ (Хисматуллин К.Н.) «01» октября 20 21 г. |
| --- | --- | --- |

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Аязгуловского сельского поселения на 2021 -2023 годы»

3 квартал (год) 2021 года

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия | показатель непосредственного результата | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие (установка (ремонт) памятников ограждений | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 01.04.21 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Оплата за уличное освещение. | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 01.07.21 | Потребление за ул.освещение, кВт | 166,5 | 27,7 | 600,0 | 402,3 |
| Основное мероприятие Оплата за уличное освещение. | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 01.07.21 | Приобретение лампочек, шт | 160 | 60 | 16,4 | 16,4 |
| Основное мероприятие проведение субботников (скашивание травы) | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 01.07.21 | Приобретение лески, диска и масло для мотокосы |  |  | 3,6 | 3,6 |
| Основное мероприятие строительство и обустройство контейнерных площадок | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 01.07.21 | Количество площадок, шт. | 20 | 20 | 759,0 | 759,0 |
| Основное мероприятие приобретение контейнеров | Администрация Аязгуловского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 01.07.21 | Количество контейнров, шт | 43 | 43 | 215,0 | 215,0 |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1594,0 | 1396,4 |
| в том числе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Ответственный исполнитель | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Соисполнитель 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| Соисполнитель 2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| …. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |

Исполнитель

Зам.главы по фин.вопросам

_______________ (Степанюк О.А.) «01» октября 2021г.